## Termo de Abertura de Promessa (TAP) para o Projeto MonkeyFeed

Cliente: Escola Senai Jaguariúna
Patrocinadores: Reenye Alexandre de Lima e Wellington Fábio de Oliveira Martins
Data de Entrega: 20 de Setembro de 2024

1. Título do Projeto: MonkeyFeed - Agregador de Notícias e Posts de Blogs

2. Resumo:
O projeto MonkeyFeed tem como objetivo desenvolver uma aplicação full-stack com mobile que permita aos usuários agregar notícias e posts de blogs de diversas fontes em um único feed personalizado. .

3. Objetivos:
- Desenvolver uma aplicação funcional e intuitiva para a agregação de notícias e posts de blogs.
- Garantir a qualidade do conteúdo apresentado aos usuários.
- Oferecer uma experiência personalizada de acordo com as preferências de cada usuário.
- Entregar o projeto dentro do prazo estabelecido e com os recursos disponíveis.

4. Escopo:
- Funcionalidades:
  - R1. Cadastro e login de usuários.
  - R2. Adição e remoção de fontes de notícias (RSS).
  - R3. Personalização do feed de notícias.
- Tecnologias:
  - Frontend: Javascript, CSS, SASS
  - Backend: Javascript
  - Banco de dados: mySQL, Prisma
  - Mobile: Flutter

5. Marcos
- Criação do banco de dados
- Criação do login no backend
- Integração do backend com o RSS
- Integração do login no frontend
- Integração do RSS no frontend
- Estilização do frontend

6. Recursos
Humanos:
  - Alefe de Magalhães Vigatto
  - Bruno Otávio da Silva Ramos
  - Cicero Ruan Soares Barbosa
  - Guilherme Carvalho de Oliveira
Materiais:
  - Softwares de desenvolvimento
  - Icons e imagens de liçensa livre
Financeiros:
  - Projeto composto apenas de materiais e feramentas de liçensas livres

7. Riscos
- Atrasos na entrega devido à complexidade da aplicação e problemas inesperados
- Problemas de performance das funcionalidades