**TAP (TERMO DE ABERTURA DO PROJETO)**

**Título do Projeto:**

Projeto **MonkeyFeed** - Agregador de Notícias e Posts de Blogs

**Justificativa:**

desenvolver uma aplicação full-stack com mobile que permita aos usuários agregar notícias e posts de blogs de diversas fontes em um único feed personalizado

**Produto**

Software Web Full stack e Aplicativo Mobile, somente na versão de desenvolvimento.

**Stakeholders**

|  |  |
| --- | --- |
| Recursos Humanos | Alefe de Magalhães Vigatto  Bruno Otávio da Silva Ramos  Cicero Ruan Soares Barbosa  Guilherme Carvalho de Oliveira |
| Gerente do Projeto | Guilherme Carvalho de Oliveira |
| Patrocinador | SENAI Jaguariúna |
| Cliente | SENAI Jaguariúna |
| Prazo | 20/09/2024 |

**Estimativa de Custos / Orçamento inicial**

| **Recurso** | **Hora** | **Valor Hora** | **Total** |
| --- | --- | --- | --- |
| Design - Identidade visual, protótipo | 20 | 10,00 | 200,00 |
| Back-End + Banco de dados | 40 | 10,00 | 400,00 |
| Front-End | 80 | 10,00 | 800,00 |
| Mobile | 100 | 10,00 | 1000,00 |
| Integração Full-Stack | 40 | 10,00 | 400,00 |
| Documentação do Projeto | 20 | 10,00 | 200,00 |
| Testes | 20 | 10,00 | 200,00 |
| **Total** |  |  | **R$ 3200,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| Local:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data:\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ | |
| Patrocinador | Ass: |
| Cliente | Ass: |
| Gerente do Projeto | Ass: |